## 🚀 VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre tentativo del proyecto: TripTeller / ViajIA / WanderWise
Objetivo principal:
Ofrecer recomendaciones de viajes personalizadas basadas en experiencias pasadas o preferencias escritas en lenguaje natural, devolviendo itinerarios inteligentes y ampliables con detalles de actividades, alojamiento, vuelos y comida.

## 🛤️ FASES DEL PROYECTO
### Fase 1: Prototipo funcional básico (MVP)
Objetivo: Probar el concepto y demostrar que funciona.
#### Funcionalidad principal:
- Input de texto libre por el usuario.
- Análisis del mensaje con IA (por ejemplo, LLMs) para extraer:
  - Destino
  - Duración del viaje
  - Presupuesto
  - Lugar de origen
  - Preferencias
- Generación de 3 recomendaciones de viaje con:
  - Destinos sugeridos similares
  - Vuelos aproximados (fake data en el MVP)
  - Hoteles sugeridos
  - Presupuesto estimado
#### Tecnologías sugeridas:
- Backend/API:
  - C# (ASP.NET Core) si quieres seguir en tu stack habitual.
  - Alternativa: Python (FastAPI) por facilidad de integración con modelos IA y scraping.
- Procesamiento del lenguaje natural (NLP):
  - OpenAI GPT-4/4.5 o Mistral, Llama 3 (opcionalmente con embeddings para personalización).
  - LangChain para orquestar agentes y pipelines.
- Base de datos:
  - PostgreSQL o MongoDB para almacenar historiales y destinos.
- Frontend:
  - Simple interfaz web en React o Blazor (si te quedas en C#).
- Data sources (fake al inicio):
  - JSON con mock de destinos, vuelos, hoteles.

### Fase 2: Mejora de los resultados
Objetivo: Aumentar la precisión y profundidad de las recomendaciones.
#### Nuevas funcionalidades:
- Embeddings vectoriales para guardar preferencias y experiencias pasadas.
- Clasificación y análisis de similitud entre viajes.
- Datos reales de vuelos y hoteles con APIs públicas:
  - Skyscanner API, Amadeus Travel API, Google Flights, Booking.com API.
- Introducción de un modelo de perfil de usuario basado en su historial.
- Diseño de itinerario detallado (día a día) una vez seleccionado un viaje.
#### Tecnologías adicionales:
- Pinecone o Weaviate para almacenamiento de vectores.
- Integración con APIs reales para precios actualizados.
- Redis o caching para mejorar rendimiento.

### Fase 3: Interfaz avanzada y producto mínimo viable público
Objetivo: Crear la experiencia de usuario final.
#### Funcionalidad:
- Login de usuarios.
- Historial y perfil personalizado.
- Favoritos, viajes guardados.
- Itinerario expandible día a día.
- Mapa interactivo del viaje.
- Posibilidad de compartir viaje con amigos.
#### Interfaz:
- Web app: Ideal si buscas desarrollo más rápido, multiplataforma, y alcance amplio.
- Mobile app: Ideal si buscas experiencia personalizada, GPS, integración con notificaciones (podríamos hacerla luego con React Native o Flutter tras validar el prototipo).

### Fase 4: IA Avanzada y Escalabilidad
Objetivo: Hacer del sistema una plataforma inteligente y dinámica.
- Chat en vivo con agente IA tipo concierge personal.
- Agentes automatizados que buscan viajes basados en preferencias futuras.
- Aprendizaje automático con feedback del usuario (lo que le gusta o no).
- Multilingüe para expansión internacional.

## 🧠 FUNCIONAMIENTO DE LA IA EN TU APLICACIÓN
1. Input Natural del Usuario (Prompt):
  1. "Hice un viaje a Japón, 15 días, 2000 €, me encantó…"
2. Procesamiento del Input:
  1. Usar LLM para extraer entidades (duración, presupuesto, origen, destino, emociones).
  2. Query a una base de viajes similares.
3. Generación de Respuestas:
  1. Usar un agente IA (con LangChain o Semantic Kernel en .NET) para construir 3 sugerencias.
  2. Output: nombre del destino, descripción general, estimación de coste, links falsos a vuelos/hoteles.
4. Expansión del Itinerario:
  1. Al seleccionar un viaje, el backend consulta a un generador de itinerario.
  2. IA responde con detalle por día: qué hacer, comer, excursiones.

## 📱 ¿WEB O APP MÓVIL?
Criterio	Web App	App Móvil
Desarrollo inicial	Más rápido	Más lento (a menos que uses Flutter/React Native)
Accesibilidad	Universal (PC, móvil, tablet)	Necesita instalación
Notificaciones push	Limitadas	Potente
Integración GPS	Limitada	Ideal para recomendaciones en el lugar
Facilidad de testing	Alta	Media

🔹 Recomendación: Empieza con una web app para validar el MVP y luego, si todo va bien, crea una app móvil con el mismo backend.

## 🧩 MODULARIDAD DEL CÓDIGO
Te sugiero desde el inicio trabajar con una arquitectura modular:
- frontend/
- backend/
- services/ → conectores a APIs externas.
- agents/ → prompts y orquestadores LLM.
- database/ → ORM o DAOs.
- models/ → definiciones de datos e itinerarios.
- tests/

## 🗓️ PLAN DE ACCIÓN
### Mes 1: MVP básico
- Definir estructuras de datos (viaje, usuario, itinerario).
- Backend simple con API REST.
- Procesamiento de input con LLM.
- Mock de destinos y recomendaciones.
### Mes 2: IA mejorada y API externa
- Integrar embeddings y similitud.
- APIs reales de vuelos/hoteles.
- Generación dinámica de itinerarios.
### Mes 3: Web app usable
- Frontend interactivo.
- Favoritos, login, historiales.
- Compartir viajes, UI más pulida.

## 🌟 EXTRAS POSIBLES A FUTURO
- Recomendaciones según estaciones del año.
- “¿A dónde puedo viajar con X presupuesto desde Y en agosto?”
- Integración con calendarios personales.
- Reservas reales a través de afiliación.